SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/17 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 3: oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 4: wykaz usług

- Załącznik nr 5: wykaz osób

- Załącznik nr 6: Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 7: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunkówów zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:	32 277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.bip.szpitalzabrze.pl,

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany bez wykonawczego) na zadanie pn: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

2.	Dokumentacja projektowa oraz STWiORB będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia do dokumentacji przetargowej, dla przetargu ogłoszonego w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym dokumentacja oraz STWiORB muszą spełniać warunki określone w art. 29 – 31 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.,) w zakresie określenia przedmiotu zamówienia, tzn. m.in. bez wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw własnych), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi.

3. 	Wymagany okres rękojmi –5 lat.

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji kończy się wraz z upływem rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej na te roboty.

3.1. Rozwiązania równoważne

Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.

Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, 
w tym dokumenty równoważne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy, usługi, roboty budowlane) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ wraz z załącznikami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, stanowiącym formularz ofertowy.

3.3 Kod CPV: Główny przedmiot zamówienia:

71.22.00.00–6 – usługi projektowania architektonicznego

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. i ust 5 ustawy Pzp.

- spełniają warunki udziału w postepowaniu w zakresie jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy tego warunku udziału. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: suma gwarancyjna w wysokości co najmniej 
400 000 zł,

- Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

- dwie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni brutto min. 1500m2.,

oraz

- jednej usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej, budowy lądowiska dla helikopterów.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem odpowiednim do pełnienia poniższych funkcji:

- minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (generalny projektant), która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (rozumiane jako osoba pełniąca funkcję generalnego projektanta) co najmniej dwa projekty w zakresie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada doświadczenie zawodowe przy projektowaniu w zakresie lotnisk lub lądowisk i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego co najmniej dwóch projektów w zakresie lądowiska dla helikopterów.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia/nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunki udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

- Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku:

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (wyznaczają lidera) do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (składa oddzielnie dokumenty o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału).

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

- Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, 
w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum, natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZE ZAMAWUIAJĄCEGO

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, Załącznik nr 3.

Informację z otwarcia ofert, o których mowa w art 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu ofert.

- Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba  której dokumenty dotyczą, nie wydaje się dokumentów  wymienionych w niniejszym podpunkcie, zastępuje się je dokumentem  zawierającym  odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby  albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem  lub przed organem sądowym,  administracyjnym  albo organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert,

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności żądanych ww. wymienionych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400 000,00 zł,

- wykaz wykonanych usług, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ - z ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

- dwie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej 
i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni brutto min. 1500m2.

oraz

- jedną usługę polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej, budowy lądowiska dla helikopterów.

wraz , z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane  lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  (wzór - załącznik nr 4 do SIWZ)  – składane na wezwanie Zamawiającego,

- wykaz osób /stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem odpowiednim do pełnienia poniższych funkcji:

- minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (generalny projektant), która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert opracowała (rozumiane jako osoba pełniąca funkcję generalnego projektanta) co najmniej dwa projekty w zakresie wielobranżowej dokumentacji budowlanej i projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej, projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego i wykonała co najmniej dwa projekty w zakresie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej budowy obiektu użyteczności publicznej o pow. brutto min. 1500 m2;

- minimum jedną osobą, która posiada doświadczenie zawodowe przy projektowaniu w zakresie lotnisk lub lądowisk i w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert była członkiem zespołu projektującego co najmniej dwóch projektów w zakresie lądowiska dla helikopterów.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

  - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

  - W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres email podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Dorota Kijowska e-mail: dkijowska@szpitalzabrze.pl

  - W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: 07/PN/17.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: dkijowska@szpitalzabrze.pl. 
W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również 
w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ- www.bip.szpitalzabrze.pl

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także udostępni ją na swojej stronie internetowej.

  - W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - W przypadku, gdy zmiana SIWZ spowoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

  - Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również w tym przypadku, przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8200,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r poz. 987 i 1240).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed jej podpisaniem) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r poz. 987 i 1240)).  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

- Zabezpieczenie wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolności lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 07/PN/17 NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz 
o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. art. 96 ust 3 ustawy PZP ofert składane 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r nr 153, poz. 1503 
z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być ujawnione oraz wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. że:

- Nie zostały one ujawnione do wiadomości publicznej

- Posiadają wartość gospodarczą

- Podjęto niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w poufności.

Przyczyny utajnienia wykazane przez Wykonawcę muszą mieć charakter zobiektywizowany i nie mogą polegać na przytoczeniu orzecznictwa czy cytowaniu treści obowiązujących przepisów.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie oznakowanej napisem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, lub jako spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszystkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp).

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, 
w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08. do dnia 10 kwietnia 2017r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego 
w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.08

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca w przedstawionej ofercie (Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ) zaoferuje cenę brutto, na którą składa się cena ryczałtowa brutto za wykonanie dokumentacji projektowej oraz cena brutto za pełnienie nadzorów autorskich. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, być kompletna, jednoznaczna i ostateczna.

- Cena musi być podana cyfrowo i słownie.

- Podana cena powinna zostać wskazana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena oferty przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana zgodnie z kryteriami oceny ofert:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty wraz z wszystkimi kosztami wykonania przedmiotu umowy.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, , oraz  nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny i łączną punktację, wykonawcach którzy zostali wykluczeni, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

a w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne lub prawne.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy PZP zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 i 7 ustawy PZP jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

- Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 1 ustawy PZP, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwota określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa w ust. 3 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą z pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy PZP.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

- ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące opracowania, decyzje i opinie:

- Mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania przebudowy 
i rozbudowy Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., o nowy budynek szpitalny wraz 
z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu. Wykonawca uwzględni pozyskanie, własnym staraniem 
i kosztem, dodatkowych materiałów geodezyjno-kartograficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania kierunku startów/lądowań, powierzchni ograniczających wysokość zabudowy i obiektów naturalnych oraz identyfikacji i ewentualnego oznakowania przeszkód lotniczych dla lądowiska wyniesionego.

- Koncepcję lokalizacji lądowiska ze wskazaniem wybranego wariantu.

- Badania geotechniczne dla planowanej inwestycji dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o..

- Zamawiający uzyska i przekaże Wykonawcy prawomocną Decyzję środowiskową lub decyzję 
o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, oraz Decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

- Zamawiający będzie dokonywał uzgodnień projektowanych rozwiązań, przedstawiał uwagi lub odrzucał z podaniem przyczyn i wskazaniem alternatywnych rozwiązań niezwłocznie po ich przedstawieniu przez Wykonawcę. Czynność będzie dokonywana w formie pisemnej.

Zakres map i opracowań zgodny z następującymi aktami i przepisami prawa:

  - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 605 z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lądowiska, Dz. U. Nr 130, poz. 1192 
z późn. zm..

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, Dz. U. Nr 130 poz. 1193 z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 795.

  - Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1868.

  - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1420

  - ICAO Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom II, HELIPORTS.

  - Heliport Manual third edition 1995, DOC-9261-AN/903.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 487.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE:

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie 
z art. 144 PZP oraz na warunkach określonych we wzorze umowy.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

  - Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Dorota Kijowska		.................................................

P.o. Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki

Członkowie Komisji:

Weronika Lorek	......................................................

Po Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego

Główny Użytkownik

Celina Hołda							…………………………………

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości

Sekretarz Komisji:

Mariola Badura						…………………………………

Starszy Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..........................................................................
						Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:………………………………………………………………………………..

- Adres: województwo: …………………………...........powiat: …………………................

miejscowość:……………………………………………………… kod pocztowy:……………..

ulica:………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:……………………..……e-mail:………………………..

3. 	Regon:…………………………………….

4. 	NIP:……………………………………….........

5.	Numer konta: ………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.bip.szpitalzabrze.pl.

Informujemy, że wybór oferty:

− nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

− będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto.1

Zgodnie z art. 91 ust. 3a jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

1 Niepotrzebne skreślić

| Wielkość przedsiębiorstwa1 | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |
| --- | --- |

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

2 zaznaczyć x pozycję odpowiednią dla Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (bez wykonawczej), poprzedzoną koncepcją programowo-przestrzenną i wielobranżową, w układzie wielobranżowym z technologią medyczną w zakresie: przebudowy i rozbudowy Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

  - Nadzór autorski rozumiany jako rutynowe pobyty na budowie, udział w naradach technicznych zespołu projektującego organizowanych przez Architekta, Zamawiającego lub Wykonawcę odbywających się na wezwanie Zamawiającego lub przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego. Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót; udzielanie stosownych porad Wykonawcy i bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji.

  - Przewidywana liczba wizyt w ramach nadzoru autorskiego: 15.

- Zakres dokumentacji projektowej, całość inwestycji z funkcjonalnym uwzględnieniem sprzętu medycznego:

  - Projekt budowlany nowego budynku szpitalnego, trzykondygnacyjnego,

I kondygnacja - podjazd karetek ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym;

II kondygnacja - Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) - sale zabiegowe;

III kondygnacja – świadczenia medyczne (stan deweloperski);

o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 1800 m2 z lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów w tym:

    - Projekt łącznika - powiązanie komunikacyjne i techniczne części projektowanej z częścią istniejącą szpitala.

    - Powiązania komunikacyjne lądowiska z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym z uwzględnieniem wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

    - Ekspertyza p-poż..

    - Projekt technologii medycznej wraz z wyposażeniem SOR (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

    - Projekt aranżacji SOR-u.

    - Projekt konstrukcyjny, wraz z niezbędną opinią / ekspertyzą / konstrukcyjną (zawierającą m.in. raport z wykonanych odkrywek fundamentów budynku istniejącego - na styku z obiektem nowoprojektowanym) obiektu istniejącego w zakresie niezbędnym przy projektowanym obiekcie, przebudowie istniejącego budynku oraz w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego obiektu.

    - Uwzględnienie drgań i wibracji wywołanych wykonywaniem operacji lotniczych i przenoszonych na konstrukcję obiektu projektowanego oraz obiektów sąsiednich i zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych przeciwdziałających ich skutkom.

    - Projekt instalacji ogrzewającej płytę lądowiska.

    - Projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej, hydrantowej.

    - Projekt instalacji wody lodowej.

    - Projekt instalacji gazów medycznych.

    - Projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz c.w.u.

    - Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką.

    - Projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych w tym:

      - rozdzielnię główną nn,

      - wewnętrzne linie zasilające,

      - tablice rozdzielcze piętrowe,

      - instalację oświetlenia podstawowego i miejscowego,

      - instalację oświetlenia bezpieczeństwa,

      - instalację oświetlenia ewakuacyjnego,

      - instalację oświetlenia administracyjno – nocnego,

      - instalację oświetlenia nocnego sal chorych,

      - instalację lamp bezcieniowych,

      - instalację gniazd wtykowych,

      - instalację zasilania aparatury elektromedycznej,

      - instalację napięcia separowanego,

      - instalację zasilania komputerów,

      - instalację siły i sterowania wentylacji i klimatyzacji,

      - samoczynne załączenie rezerwy,

      - zasilacze napięcia gwarantowanego,

      - ochronę przeciwporażeniową,

      - ochronę przed elektrycznością statyczną,

      - połączenia wyrównawcze,

      - instalację piorunochronną.

    - Projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych:

      - sieć zasilająca nn,

      - oświetlenie terenu,

      - przebudowa istniejących sieci nn, kolidujących z projektowaną zabudową.

      - projekt instalacji oświetleniowej i nawigacyjnej lądowiska, w tym oświetlenie: HAPI/SAGA, TLOF, FATO, latarnia lądowiska, doświetlenie WKW, reflektorowe, drogi transportu pacjenta z płyty lądowiska do SOR oraz oświetlenie przeszkodowe. Wszystkie elementy oraz ich usytuowanie powinny zostać uzgodnione z użytkownikiem lądowiska (LPR).

    - Projekt instalacji IT, komputerowa: instalacja gniazd komputerowych.

    - Projekt instalacji teletechnicznych - sieć strukturalna telefoniczno – komputerowa.

    - Projekt instalacji nisko prądowych:

      - system sygnalizacji pożarowej SSP i oddymiania klatek schodowych,

      - system kontroli dostępu, włamania i napadu KD i SWiN,

      - system interkomowy,

      - system przyzywowy,

      - system monitoringu wizyjnego CCTV,

      - system monitoringu wizyjnego pacjenta,

      - okablowanie strukturalne,

      - system zarządzania BMS,

      - instalacja RTV.

    - Przygotowanie dokumentacji do wniosku o wpis lądowiska wyniesionego do Ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

      - Sporządzenie Instrukcji Operacyjnej dla lądowiska (INOP).

      - Sporządzenie Planu Ratowniczego lądowiska.

      - Sporządzenie załączników kartograficznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk.

      - Uzgodnienie dokumentacji opisanej w pkt 1-3 z użytkownikiem lądowiska – LPR.

      - Sporządzenie wniosku do Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie zarządzania ruchem lotniczym.

      - Sporządzenie wniosku do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) o wpisanie lądowiska do Ewidencji Lądowisk.

      - Uzyskanie Decyzji Prezesa ULC o wpisaniu lądowiska do Ewidencji Lądowisk.

    - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

    - Bilans energetyczny.

  - Projekt zagospodarowania terenu, w tym:

    - Wyburzenia i demontaże w zakresie istniejących obiektów kolidujących z rozbudową o ile będą konieczne.

    - Projekty przyłączy.

    - Projekty sieci.

    - Projekty przebudowy istniejących przyłączy i sieci, kolidujących z projektowanym obiektem.

    - Projekt drogowy, w zakresie: przebudowy istniejącego zjazdu z drogi wewnętrznej, parkingów oraz chodników, drogi p.poż., dróg dojazdowych.

    - Projekt przebudowy istniejącej rozdzielni elektrycznej w budynku istniejącym wraz z kablami zasilającymi - dla etapu budowy.

    - Inwentaryzacja przeszkód lotniczych, sposób ich eliminacji lub oznakowania w uzgodnieniu z użytkownikiem Lądowiska tj. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR).

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowane dla wszystkich branż.

  - Część kosztowa:

    - Przedmiary robót - opracowane dla wszystkich branż na podstawie dokumentacji projektu budowlanego.

    - Kosztorysy inwestorskie opracowane na podstawie dokumentacji projektu budowlanego oparte o aktualne cenniki dostępne na rynku dotyczące cen w budownictwie wraz z odrębnym kosztorysem dotyczącym całego wyposażenie z wyszczególnieniem technologii medycznej.

    - Zestawienia kosztów zadania z podziałem na:

      - Koncepcja wielobranżowa.

      - Kompletny projekt budowlany.

      - Dokumentacja do wpisania lądowiska do Ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

      - Przedmiary i kosztorysy.

- Uwagi:

Brak zamieszczenia w powyższym wykazie innych elementów projektu, a następnie realizacji takich, których wykonanie jest niezbędne z uwagi na wymagania obowiązujących przepisów albo potrzeby pełnej funkcjonalności obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia tych elementów w swoim zakresie prac.

W projektach przebudowy oddziałów należy przewidzieć etapowanie inwestycji ze względu na konieczność funkcjonowania Szpitala w trakcie prac budowlanych. Należy tak zorganizować pracę, aby stwarzać jak najmniej utrudnień dla funkcjonowania oddziałów szpitalnych w czasie prac budowlanych.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera m. in. wytyczne niezbędne do przygotowania wielobranżowej koncepcji architektoniczno-budowlanej. Koncepcja zatwierdzona przez Zamawiającego będzie podstawą do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca na etapie prac projektowych sporządzi audyt energetyczny dla planowanej inwestycji wraz z wyliczeniem efektu ekologicznego i potencjalnych oszczędności jakie Zamawiający może osiągnąć w stosunku do zastosowania tradycyjnych rozwiązań materiałowych/technologicznych

Zamawiający informuje, iż powstała w wyniku niniejszego zamówienia dokumentacja będzie podstawą do opracowania dokumentacji aplikacyjnej, umożliwiającej pozyskanie środków zewnętrznych w ramach Unii Europejskiej na realizację inwestycji.

Wykonawca wspólnie z wykonawcą dokumentacji aplikacyjnej/osobą wyznaczoną przez Zamawiającego ustali alternatywne warianty (m.in. technologiczne, lokalizacyjne) dla planowanego przedsięwzięcia, zgodne z wytycznymi programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wskazanymi przez wykonawcę dokumentacji aplikacyjnej.

- Uwagi i wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

  - Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy inwestorskie mają być wykonane w wersji papierowej po 6 egz. oraz zapisie elektronicznym na płycie CD wersja edytowalna i w formacie .pdf. Przedmiary i kosztorysy należy sporządzić w formacie .xls.

  - Dokumentację należy opracować w następującej ilości egzemplarzy:

    - Projekt budowlany 6 egz.

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 6 egz.

    - Kosztorysy inwestorskie z odrębnym kosztorysem dotyczącym całego wyposażenie z wyszczególnieniem technologii medycznej po 6 egz.

    - Przedmiary robót po 6 egz.

    - Zestawienie kosztów zadania 6 egz.

  - Uzgodnienia:

    - Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy (Wykonawca) rozwiązania, które dopiero po akceptacji Zamawiającego zostaną przyjęte do dalszej realizacji.

    - Wykonawca poczyni uzgodnienia z wymaganymi urzędami i rzeczoznawcami a także z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w celu uzgodnienia wszystkich niezbędnych - ostatecznych pozwoleń i decyzji.

Dokumentacja i projekt lądowiska zostaną sporządzone w oparciu o następujące akty i przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 605 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lądowiska, Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm..

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, Dz. U. Nr 130 poz. 1193 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 795.

- Ustawa z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1868.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1420

- ICAO Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom II, HELIPORTS.

- Heliport Manual third edition 1995, DOC-9261-AN/903.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 487.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ

| przedmiot zamówienia | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie dokumentacji projektowej |  |  |  |  |
| Nadzór autorski Jedna wizyta: cena netto…………………… | Wartość 15 wizyt: …………… PLN |  | Wartość 15 wizyt: …………… PLN |  |
| Razem wartość zamówienia : Koszt dokumentacji projektowej + wartość 15 wizyt | ` |  |  |  |

Słownie wartość brutto:.............................................................................................................zł.

-Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy: przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

-Wynagrodzenie za pełnienie nadzorów autorskich : rozliczane będzie w okresach miesięcznych 
i płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 .

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką i zakresem objętym opracowaniem. Dokonaliśmy wizji lokalnej celem dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno 
w zakresie cenowo – przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót. Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany (wykonywany) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.;

przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postepowaniu  na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…….…………………………………………………………………………………………………………………………………...…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA, KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
 w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi

07/PN/17, prowadzonego przez Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Oświadczam, że

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie 	konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą , który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 	konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r poz. 184, z późn. zm.) z innym Wykonawcą, 	który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu tj 	……………………………………………………………………........................

………………………………………………………………………..……………….

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu

……………………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………

* niepotrzebne skreślić

……………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

WYKAZ USŁUG

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

| Lp. | Wartość | Przedmiot | Data wykonania | Podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Załączniki:

dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE W/W USŁUG

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

##### WYKAZ OSÓB

##### PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi, przedstawiam poniżej wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w imieniu Wykonawcy:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe (uprawnienia – nr i zakres) | Doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

##### do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 6

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

| Działanie | Termin |
| --- | --- |
| Koncepcja programowo – przestrzenna. | do 12 dni od daty podpisania umowy |
| Zatwierdzenie koncepcji programowo – przestrzennej przez Zamawiającego. | do 14 dni od podpisania umowy |
| Kosztorys inwestorski na podstawie dokumentacji projektu budowlanego. | do 16.06.2017r |
| Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z projektem budowalnym. | do 28.06.2017 |
| Uzyskanie decyzji administracyjnej – pozwolenie na budowę. | do 28.08.2017 |

##### Załącznik nr 7

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 07/PN/17 na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi.

UMOWA NR ………….

W dniu …………….2017 r. w Zabrzu pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484, o kapitale zakładowym 
w wysokości 39 942 450,00  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

………………………………………………………………………,

a

……………………………………………. z siedzibą w …………………………. przy ul. …………………………….., działającym na podstawie wpisu KRS pod numerem………………, NIP: ………………..…, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez -

………………………………………………………………………,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi nr 07/PN/17 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletnej dokumentacji Projektowej dla zadania  pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz nadzorami autorskimi” - zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz materiałami przetargowymi, w tym odpowiedziami udzielonymi na zapytania złożone przez wykonawców w postępowaniu przetargowym, oraz obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami..

- Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym część SIWZ oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy  należy wykonać w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 605 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lądowiska, Dz. U. Nr 130, poz. 1192 z późn. zm.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, Dz. U. Nr 130 poz. 1193 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 795.

- Ustawą z dn. 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1868.

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1420

- ICAO Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom II, HELIPORTS.

- Heliport Manual third edition 1995, DOC-9261-AN/903.

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 487.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu nin. Umowy, w tym koszty niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz, jak również opłat niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przedmiotowych prac projektowych w ścisłym uzgodnieniu i w oparciu o uzasadnione dodatkowe wytyczne Zamawiającego oraz wskazanych przez Zamawiającego podmiotów działających na jego zlecenie.

§ 2

Termin wykonania

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 28 sierpnia 2017r. Terminy pośrednie wykonania przedmiotu umowy określa harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

§ 3

Wynagrodzenie i jego zapłata

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 Umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………, 00/100), z zastrzeżeniem ust. 4.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 paragrafu.

- Wynagrodzenie płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Tytułem wynagrodzenia za pełnienie nadzorów autorskich Wykonawca otrzyma kwotę ……………… za jeden pobyt na placu budowy. Wynagrodzenie z tego tytułu rozliczane będzie  w okresach miesięcznych i płatne  będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury VAT. Wynagrodzenie za nadzory autorskie nie przekroczy łącznie kwoty ……………..

- Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji należności wynikających z nin. Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - NIP: …………………….

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - NIP: 648-270-05-83.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem oraz terminowe dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z oświadczeniami o kompletności opracowania z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zawartości merytorycznej podyktowanej odpowiednimi wytycznymi i przepisami; dokumentacja będzie zaopatrzona w uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów,

- przedkładanie wszystkich elementów dokumentacji do konsultacji z Zamawiającym, w celu uzyskania jego akceptacji; Zamawiający zobowiązany jest udzielać odpowiedzi, akceptować lub zgłaszać uwagi bez nieuzasadnionej zwłoki,

- uczestniczenie w regularnych konsultacjach z Zamawiającym w zakresie proponowanych przez siebie rozwiązań oraz w celu informowania go o postępach prac raz na 2 tygodnie w fazie projektowej oraz w fazie wykonawczej - w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, o ile Zamawiający uzna to za konieczne,

- wprowadzanie, na etapie realizacji projektu oraz prowadzonych na jego podstawie robót budowlano - montażowych, uwag Zamawiającego dotyczących rozwiązań, które wywierają wpływ na koszt realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w szczególności w przedmiocie wprowadzania rozwiązań lub materiałów zamiennych;

- skierowanie do wykonywania przedmiotu umowy osób, które swoją fachowością, kwalifikacjami i doświadczeniem zapewnią wymagany poziom świadczonych usług;

- niezwłoczne informowanie na piśmie Zamawiającego o wszelkich przeszkodach,  problemach technicznych oraz zaistnieniu sytuacji lub okoliczności mogących wpłynąć na  jakość usług i robót lub termin przekazania przedmiotu umowy w poszczególnych etapach

- udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację stanowiąca przedmiot umowy, w tym w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji w terminie wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projektową. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

  - W zakresie wynikającym z podstawowych obowiązków projektanta na podstawie art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, który obejmuje:

- czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami,

- uzupełnianie szczegółów projektowych oraz wyjaśniania wykonawcy/wykonawcom robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót,

- uzgadnianie z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

  - W pozostałym zakresie nie objętym podstawowymi obowiązkami projektanta wynikającymi  z art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane, obejmującym udokumentowanie aktualizacji projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót które nie są skutkiem błędów Wykonawcy nadzór autorski obejmuje:

- wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót dodatkowych;

- wykonanie przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wynikłych robót zamiennych;

- wykonanie rysunków zamiennych, jeżeli są wymagane przy wystąpieniu robót zamiennych;

- wykonanie rysunków dla realizacji robót dodatkowych w przypadku, gdy wymaga tego zakres wprowadzonych zmian;

- analiza wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania w celu podjęcia decyzji 
w zakresie charakteru dokonywanych odstępstw od zatwierdzonego przez organ administracji projektu lub innych warunków określonych przepisami prawa.

Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

- Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym prawo do wprowadzania zmian w projekcie również przez osoby trzecie.

- Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione  z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców. Na potwierdzenie powyższego wraz z dokumentacją projektową Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

- Z chwilą odbioru dokumentacji Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego upoważnienie do wykonywania autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy i zrzeka się wykonywania ich osobiście.

§ 5

Ubezpieczenia

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę 400.000 zł.

- Kserokopię powyższej polisy, potwierdzona za zgodność z oryginałem, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania nin. Umowy.

- Przed upływem ważności polisy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca odnowi ją na nie gorszych warunkach i niezwłocznie przekaże kserokopie, potwierdzona za zgodność z oryginałem, Zamawiającemu wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie.

- Niewykonanie obowiązków opisanych w ust. 2 lub 3 uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj.:  …………………. zł.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 	Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego	za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokołu końcowego odbioru. Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie 
na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu  rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

- Złożenie zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe wymaga uprzedniej akceptacji jej treści przez Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- współdziałanie z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy, w tym, w razie konieczności, udzielanie niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

- odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace

§ 7

- Przedstawiciele Stron

- Odpowiedzialnym z ramienia Wykonawcy za kierowanie pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot Umowy jest ……………………………..

- Odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiającego, upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą, w zakresie realizacji przedmiotu jest P. o. Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego Weronika Lorek

- Ewentualna zamiana kierującego pracami projektowymi wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

Odbiory

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym otrzymanie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół przekazania dokumentacji z oświadczeniem Wykonawcy o jej kompletności, podpisany przez obie strony, przy czym za datę wykonania dokumentacji przyjmuje się datę przekazania dokumentacji Zamawiającemu, uwidocznioną na protokole zdawczo – odbiorczym przyjęcia dokumentacji jako należycie wykonanej.

- Protokół, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy nie później niż na 10 dni przed przewidywanym terminem odbioru.

§ 9

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel zaznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych.

- Wykonawca  zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości do nieodpłatnego uzupełniania elementów i szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych objętych zamówieniem.

- Zamawiającemu, w razie stwierdzenia przy odbiorze wad przedmiotu umowy przysługuje prawo żądania od Wykonawcy:

- usunięcia wad oraz dokonania uzupełnień w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez względu na ich wysokość,

- obniżenia wynagrodzenia,

- odstąpienia od umowy bez wynagrodzenia, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na podstawie  wykonanej dokumentacji projektowej z prawem zastosowania kar umownych,

- wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z opracowaną dokumentacją projektową.

§ 10

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 5 lat.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy przez okres 5 lat.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi lub  gwarancji Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

Prawo do odstąpienia od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy:

- zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z nią, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lub wskazaniami Zamawiającego, w szczególności odstąpienie od umowy w tym trybie nie wymaga uprzedniego wezwania do usunięcia naruszeń i wyznaczenia dodatkowego terminu.

- Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację firmy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów wymienionych w harmonogramie albo w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z nadzorów autorskich w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek.

- Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron zapisy o karach umownych pozostają w mocy.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Zmiana postanowień Umowy wymaga zgody obu Stron wyrażonej pisemnie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana umowy nastąpić może w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy prawa.

- Spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału przeznaczonych po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA